Phần 1 - Phân tích

- Khách hàng (hành khách): muốn đi chung xe cùng tuyến để tiết kiệm chi phí, đặt xe nhanh và không bị kẹt chờ vô hạn.

- Tài xế: muốn chuyến ghép đầy khách (tối đa 3) cùng hướng để tăng thu nhập, và chỉ nhận thêm khách khi còn chỗ.

Phần 2 - Phân rã (3 User Story)

Story 1: Tìm khách ghép cùng tuyến

- As a khách hàng, I want hệ thống tự tìm khách đi cùng hướng để ghép chuyến trong tối đa 5 phút, so that tôi được chia tiền và đi rẻ hơn.

- Small: chỉ làm thuật toán ghép và giới hạn thời gian chờ, chưa gồm chia tiền hay thanh toán, nên làm xong trong vài ngày.

Story 2: Giới hạn tối đa 3 khách mỗi chuyến

- As a tài xế, I want chuyến ghép tự đóng nhận khách khi đã đủ 3 khách, so that xe không bị quá tải và tôi không phải xử lý khách vượt số lượng.

- Small: chỉ gồm một quy tắc kiểm tra số chỗ khi ghép, độc lập với phần giá và thanh toán.

Story 3: Xử lý khi không tìm được khách ghép

- As a khách hàng, I want được chọn đi riêng với giá thường hoặc hủy miễn phí khi quá 5 phút chưa có khách ghép, so that tôi không bị kẹt chờ và vẫn chủ động được kế hoạch di chuyển.

- Small: chỉ gồm một màn hình lựa chọn và hai nhánh xử lý (đi riêng hoặc hủy), không đụng đến logic ghép.

(Phần “chia tiền” và “thanh toán ví điện tử” trong thẻ thô là các story riêng, sẽ tách ra ở các Sprint sau vì quá lớn để nhét vào “một lần bấm”.)

Phần 3 - Nghiệm thu (cho Story 1: Tìm khách ghép)

Kịch bản 1: Tìm được khách ghép trong 5 phút

- Given: khách A đã đặt chuyến ghép và có khách B đang chờ cùng tuyến, cùng hướng, chuyến mới có 1 khách (còn dưới 3 người).

- When: hệ thống tìm khách ghép trong vòng 5 phút kể từ lúc A đặt.

- Then: hệ thống ghép A và B vào cùng một chuyến, thông báo cho cả hai và dừng việc tìm kiếm.

Kịch bản 2: Quá 5 phút không tìm được

- Given: khách A đã đặt chuyến ghép và không có khách nào khác cùng tuyến, cùng hướng.

- When: đã qua 5 phút mà hệ thống vẫn chưa tìm được khách ghép.

- Then: hệ thống dừng tìm kiếm và hiển thị cho A hai lựa chọn: đi riêng với giá thường hoặc hủy chuyến miễn phí.